Vážené členky a vážení členové Akademického senátu PF UK!

Dovolte mi, abych Vás, stejně jak jsem to učinila u členů komise pro informační technologie, krátce informovala o vývoji našich požadavků na úpravu SIS.

Každý z těch požadavků byl doprovázen intenzívní komunikací nejen prostřednictvím SUP (systém pro sběr požadavků a hlášení chyb informačního systému UK), ale také emaily zasílanými odpovědným pracovníkům Ústavu výpočetní techniky RUK, protože standardní cestou (=SUP) nebylo možné se dočkat něčeho konkrétního, někdy nebylo možné dočkat se aspoň nějaké reakce.

1. **Problematika modulů úspěšně dořešena**. První absolventi z nové akreditace obdrželi dodatek diplomu včetně splněných modulů.
2. Výpočet *absolvoval s vyznamenáním* dle nových pravidel – **vyřešeno**
3. Generování nesplněných povinných zkoušek z minulého roku – **vyřešeno**
4. Výpočet stipendia dle nových pravidel – **sice vyřešeno, ale již** **nahlášeny problémy v řešení Erudia**
5. El. podepsané potvrzení o studiu, úspěšně otestováno – **nasazování na ostré prostředí**
6. El. podepsaný výpis zkoušek, úspěšně otestováno – **nasazování na ostré prostředí**
7. Podpora SIS pro kombinovanou zkoušku – **v řešení Erudia**(od ledna intenzívní komunikace, zatím neuzavřeno, ale dnes 24.11. zpráva z Erudia, že do konce týdne)
8. Formální úprava potvrzení o studiu včetně výpočtu skutečného počátku studijního stavu – **nasazeno na ostré prostředí**
9. 5. pokusů zápočtů, úspěšně otestováno v SIS – **testuje se ještě** následná potřebná **úprava programu Student**
10. Problémy se zápisem předmětů z košíku – **v řešení Erudia**
11. Výpočet studijního průměru dle pravidel pro org. studia UK – **v řešení Erudia**

Vzhledem k tomu, že se pan rektor rozhodl 14 dní před oficiálním začátkem podávání přihlášek ke studiu, že se nasadí nový modul přijímacího řízení do SIS a na testování bylo právě oněch 14 dní, jak ÚVT, tak Erudio nedělají od té doby nic jiného, než že řeší problémy s nasazením modulu na ostré prostředí. Při 17 fakultách, různosti lokálních fakultních aplikací a množství oborů včetně anglických programů na celé UK není pravděpodobné, že Erudio uspíší řešení „nepřijímačkových“ požadavků, protože nezvládají řešit modul přijímacího řízení. Proto nepochybně dojde k ještě většímu zdržení v řešení našich požadavků 9-11; budeme muset být rádi, když požadavky 5-8 budou finálně dořešeny do konce kalendářního roku a při nasazení na ostré prostředí nebude problém. V této době není úplně rozumné dávat nové požadavky na úpravu SIS, protože se dá předpokládat, že se jim nebude mít kdo věnovat.  
  
Po novém roce oslovíme vyučující fakulty s prosbou, aby si vedle svého českého životopisu na webu umístili také jeho anglickou verzi. Všichni dostanou anglickou kostru CV a základní česko-anglický slovníček, který budou moci využít, pokud budou chtít.  
  
Uvítám všechny návrhy na případné úpravy fakultního webu nebo připomínky k němu – na jedné změně se začne pracovat v dohledné době, a sice na zakomponování stránky SVOČ do webu fakulty. Byla upravena sekce pro uchazeče o studium v magisterském programu; je zcela funkční kalendář akcí vlevo na úvodní stránce; byl upraven vzhled upoutávkového řádku aktualit; do vyhledávače se připnul disclaimer „Vyhledávání v této části je řešeno prostřednictvím bezplatné služby od společnosti Google, případné vložené reklamy nemají nic společného s Právnickou fakultou, ani za ně nepobíráme žádný příspěvek.“, protože se jednomu studentovi objevila reklama na web nabízející zpracování diplomových a seminárních prací a na FB s patřičným FB humbukem obvinil fakultu z nepatřičného vydělávání peněz takovou reklamou a konfliktem zájmů.  
  
Stejně jako jsem požádala členy IT komise, také Vás bych chtěla poprosit o názor na fakultní facebook (pokud máte možnost se podívat). Snaha je informovat o co možná nejvíce událostech a akcích jednak fakultních, také naší knihovny či Univerzity Karlovy, případně akce spolků s celofakultním dopadem a informace odjinud, které mohou být zajímavé pro studenty, učitele a absolventy.  
  
Děkuji.  
Zdraví  
Marta Chromá